|  |
| --- |
| **Informe de Planificación**  **Entregable 3** |

Group: C1.02.14

GitHub repository: https://github.com/tcabgom/Acme-L3-D03

Date: 21/04/2023

|  |  |
| --- | --- |
| Autors | Emails |
| Arroyo Mantero, Ignacio | [ignarrman@alum.us.es](mailto:ignarrman@alum.us.es) |
| Cabrera Gómez, Tadeo | [tadcabgom@alum.us.es](mailto:tadcabgom@alum.us.es) |
| González González, Ignacio | [igngongong2@alum.us.es](mailto:igngongong2@alum.us.es) |
| Solís Ortega, Jesús | [jessolort@alum.us.es](mailto:jessolort@alum.us.es) |
| Tomás Vela, Elena | [eletomvel@alum.us.es](mailto:eletomvel@alum.us.es) |

Contenido

[Resumen 3](#_Toc127549762)

[Versión 3](#_Toc127549763)

[Introducción 3](#_Toc127549764)

[Contenido 3](#_Toc127549765)

[Conclusión 4](#_Toc127549766)

[Bibliografía 4](#_Toc127549767)

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | Resumen |   En este documento se va a documentar la planificación de este entregable, para poder administrar el tiempo dedicado a este y el presupuesto que supondría. También se incluirá una estimación de tiempo estimado para la realización de cada tarea. Versión |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de revisión | Fecha | Descripción |
| 1.0 | 03/02/2023 | Creación del documento |
| 1.1 | 03/16/2023 | Tabla implementada |

|  |
| --- |
| Introducción |

El siguiente informe se pretende proporcionar información importante sobre las tareas realizadas en el proyecto, para facilitar su gestión. A continuación, se detallan cada una de las tareas realizadas y el tiempo dedicado a cada una.

|  |
| --- |
| Contenido |

**Listado de Tareas:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Asignado a** | **Rol** | **Salario por hora** | **Tiempo Invertido** |
| R #21: Operaciones de cualquier usuario en mensajes | Jesús Solís Ortega | Desarrollador | 20 € | 2 h 44 min |
| R #22: Operaciones de usuarios autenticados en boletín | Elena Tomás Vela | Desarrollador | 20 € | 2 h 14 min |
| R #23: Operaciones de administradores de n boletín | Elena Tomás Vela | Desarrollador | 20 € | 47 min |
| R #24: Operaciones de autenticados en ofertas | Tadeo Cabrera Gómez | Desarrollador | 20 € | 2 h 31 min |
| R #25: Operaciones por administradores en ofertas | Tadeo Cabrera Gómez | Desarrollador | 20 € | 6 h 57 min |
| R #26: Operaciones de usuarios autenticados en notas | Ignacio González González | Desarrollador | 20 € | 8 h 2 min |
| R #27: Operaciones de cualquier usuario en banner | Ignacio Arroyo Mantero | Desarrollador | 20 € | 2 h 22 min |
| R #28: Operaciones de administradores en banner | Ignacio Arroyo Mantero | Desarrollador | 20 € | 6 h 2 min |
| R #29: Internacionalización | Tadeo Cabrera Gómez | Desarrollador | 20 € | 0 min |

**Amortización:**

El coste de los ordenadores del equipo son 450, 550, 1000, 650 y 1200 euros. Esto hace un total de 3850€ que amortizados durante un año (52 semanas) hace un coste 74,04€ por semana. Siendo este sprint consistente en 4 semanas de trabajo, hace un total de 296.16 €

|  |  |
| --- | --- |
| **Concepto** | **Cantidad** |
| Implementación del requisito R #21 | 54.67 € |
| Implementación del requisito R #22 | 44.67 € |
| Implementación del requisito R #23 | 15.67 € |
| Implementación del requisito R #24 | 50.33 € |
| Implementación del requisito R #25 | 139.00 € |
| Implementación del requisito R #26 | 160.60 € |
| Implementación del requisito R #27 | 47.33 € |
| Implementación del requisito R #28 | 120.67 € |
| Implementación del requisito R #29 | 0 € |
| Amortización material | 296.16 € |

**Presupuesto total:**

|  |
| --- |
| Por tanto, el presupuesto total para la realización de este entregable ha sido **929.10 €** Conclusión |
|  |

*Intencionalmente en blanco.*

|  |
| --- |
| Bibliografía |

*Intencionalmente en blanco.*