|  |
| --- |
| **INFORME DE PLANIFICACIÓN** |



Grupo: C1.02.14

Repositorio de GitHub: <https://github.com/tcabgom/Acme-L3-D03>

Fecha: 17/03/2023

|  |  |
| --- | --- |
| Autores | Emails |
| Tomás Vela, Elena | [eletomvel@alum.us.es](mailto:eletomvel@alum.us.es) |

Contenido

[Resumen 3](#_Toc129969403)

[Versión 3](#_Toc129969404)

[Introducción 4](#_Toc129969405)

[Contenido 4](#_Toc129969406)

[Conclusiones 5](#_Toc129969407)

[Bibliografía 5](#_Toc129969408)

|  |
| --- |
| Resumen |

En este documento se detalla la planificación ejercida a lo largo de este entregable, especificando las horas que se han tomado para implementar los requisitos del cliente, así como el costo monetario derivado de ello.

|  |
| --- |
| Versión |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de revisión | Fecha | Descripción |
| 1.0 | 21/04/2023 | Creación |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Introducción |

A continuación, se detalla la información sobre las horas invertidas en cada tarea.

|  |
| --- |
| Contenido |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Rol | Salario por hora | Tiempo Invertido |
| R #14: Crear operaciones de Student sobre Enrolments | Desarrollador | 20 € | 7h 35 min |
| R #15: Crear operaciones de Student sobre Workbooks | Desarrollador | 20 € | 3h 10 min |
| R #17: Crear informe de análisis | Analista | 30 € | 30 min |
| R #18: Crear informe de planificación | Analista | 30 € | 30 min |

Adicionalmente, hay que tener en cuenta la amortización del material usado durante el trabajo. Se ha usado un equipo de 1000€ con una amortización de un año, lo que hace un coste por semana de 19.16€. Como el entregable se inició hace 3 semanas, el coste total de amortización hace 57.48€

El presupuesto total, es, pues:

|  |  |
| --- | --- |
| Concepto | Cantidad |
| R #14: Crear operaciones de Student sobre Enrolments | 151.67 € |
| R #15: Crear operaciones de Student sobre Workbooks | 63.33 € |
| R #17: Crear informe de análisis | 15 € |
| R #18: Crear informe de planificación | 15 € |
| Amortización del material | 57.48 € |
| Total | 300.48 € |

|  |
| --- |
| Conclusiones |

En este entregable, se ha tardado mucho más en realizar las tareas debido a su complejidad mucho más alta, a lo cual suma el desconocimiento de manejar dicha complejidad con el framework con el que se está trabajando.

|  |
| --- |
| Bibliografía |

Intencionalmente en blanco.