|  |
| --- |
| **Informe de Planificación**  **Entregable 3** |

Grupo: C1.02.14

Repositorio de GitHub: https://github.com/tcabgom/Acme-L3-D03

Fecha: 04/13/2023

Autor: Tadeo Cabrera Gómez (Alumno #3)

Contenido

[Resumen 3](#_Toc127549762)

[Versión 3](#_Toc127549763)

[Introducción 3](#_Toc127549764)

[Contenido 3](#_Toc127549765)

[Conclusión 4](#_Toc127549766)

[Bibliografía 4](#_Toc127549767)

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | Resumen |   En este documento se va a documentar la planificación de este entregable, para poder administrar el tiempo dedicado a este y el presupuesto que supondría. También se incluirá una estimación de tiempo estimado para la realización de cada tarea. Versión |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de revisión | Fecha | Descripción |
| 1.0 | 13/04/2023 | Creación del documento |
| 1.1 | 20/04/2023 | Agregado el tiempo final, sueldo y conclusión |

|  |
| --- |
| Introducción |

El siguiente informe se pretende proporcionar información importante sobre las tareas realizadas en el proyecto, para facilitar su gestión. A continuación, se detallan cada una de las tareas realizadas y el tiempo dedicado a cada una.

|  |
| --- |
| Contenido |

**Listado de Tareas:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Rol** | **Salario por hora** | **Tiempo Invertido** |
| R #11: Operaciones de usuarios anónimos sobre cuentas de usuario. | Desarrollador | 20 € | 1 h 4 min |
| R #12: Operaciones de asistentes sobre cuentas de usuario. | Desarrollador | 20 € | 11 min |
| R #13: Operaciones de usuarios autenticados sobre tutoriales. | Desarrollador | 20 € | 2 h 14 min |
| R #14: Operaciones de asistentes sobre tutoriales. | Desarrollador | 20 € | 4 h 46 min |
| R #15: Operaciones de asistentes sobre sesiones. | Desarrollador | 20 € | 7 h 52 min |
| R #16: Operaciones de asistentes sobre paneles de asistentes. | Desarrollador | 20 € | 4 h 9 min |
| R #17: Crear informe de análisis | Analista | 30 € | 37 min |
| R #18: Crear informe de planificación | Analista | 30 € | 7 min |
| Crear repositorio | Manager | 30 € | 20 min |

**Amortización:**

Además del sueldo, es necesario añadir la amortización del material usado durante el desarrollo del entregable. Se ha usado un equipo de 1200€ con una amortización de un año, lo que hace un coste por semana de 23.07€. Como el entregable se inició hace 5 semanas, el coste total de amortización hace 115.35€

**Presupuesto total:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Concepto** | **Cantidad** |
| Implementación del requisito R #11 | 21.33 € |
| Implementación del requisito R #12 | 3.66 € |
| Implementación del requisito R #13 | 44.66 € |
| Implementación del requisito R #14 | 95.33 € |
| Implementación del requisito R #15 | 157.33 € |
| Implementación del requisito R #16 | 83 € |
| Implementación del requisito R #17 | 18.50 € |
| Implementación del requisito R #18 | 3.50 € |
| Amortización material | 115.35€ |
| Creación repositorio | 10 € |

Por tanto, el presupuesto total para la realización de este entregable ha sido **552.66 €**

|  |
| --- |
| Conclusión |

Este entregable tenía requisitos más complejos y largos, por lo que el tiempo invertido en este ha aumentado significadamente. Aun así, se han logrado implementar todos los requisitos en este entregable, por lo que los resultados han sido satisfactorios.

|  |
| --- |
| Bibliografía |

*Intencionalmente en blanco.*